**Báo cáo tiến độ**

**Tuần 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày họp | 28/03/2022 | Time: 21h40h – 22h20 |
| Mục đích cuộc họp | Hoàn thiện ứng dụng - Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn) | |
| Leader | Nguyễn Minh Phú | |
| Tên nhóm | DA\_CNPM\_FS | |

1. Thành viên tham gia cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | MSSV |
| Trần Huy Hoàng | 1913456 |
| Phan Thành Tín | 1915520 |
| Nguyễn Minh Phú | 1914659 |
| Nguyễn Văn Quang | 1914802 |
| Nguyễn Duy Mạnh | 1914121 |

2. Nội dung cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Chủ đề | Nội dung |
| 1. Host web lên host trên Heroku | Đưa web từ local lên Heroku |
| 1. Code và hoàn thành giao diện mobile | Từng thành viên thực hiện code giao diện mobile như được phân công ở bên web app |
| 1. Thêm các chức năng còn thiếu của web | Các thành viên trong nhóm thực hiện test, sửa lỗi thêm các chức năng còn thiếu để hoàn thiện web. |

1. Nhiệm vụ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ được giao | Thành viên thực hiện | Dealine |
| AdminPage, NotificationPage | Nguyễn Duy Mạnh | 10h 1/4/2022 |
| Kết nối server điều khiển với thiết bị thật | Trần Huy Hoàng | 10h 1/4/2022 |
| RoomPage, Light | Nguyễn Văn Quang | 10h 1/4/2022 |
| GasSensor, Kết nối database | Nguyễn Minh Phú | 10h 1/4/2022 |
| HomePage | Phan Thành Tín | 10h 1/4/2022 |