**Báo cáo tiến độ**

**Tuần 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày họp | 10/03/2022 | Time: 14h30h – 15h30 |
| Mục đích cuộc họp | Thảo luận về yêu UI hệ thống, phân chia mockups | |
| Leader | Nguyễn Minh Phú | |
| Tên nhóm | DA\_CNPM\_FS | |

1. Thành viên tham gia cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | MSSV |
| Trần Huy Hoàng | 1913456 |
| Phan Thành Tín | 1915520 |
| Nguyễn Minh Phú | 1914659 |
| Nguyễn Văn Quang | 1914802 |
| Nguyễn Duy Mạnh | 1914121 |

2. Nội dung cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Chủ đề | Nội dung |
| 1. Các giao diện Mockup | * LoginPage * HomePage * AdminPage * RoomPage * DevicePage (Light, Fan, GasSensor, AirConditioner) * ReportPage |
| 1. Thảo luận giáo trình | * Tham khảo tài liệu hướng dẫn và tích hợp các sensor (xem chương 5 -> 10) |

1. Nhiệm vụ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ được giao | Thành viên thực hiện | Dealine |
| AdminPage | Nguyễn Duy Mạnh | 10h 11/3/2022 |
| Fan, AirConditioner | Trần Huy Hoàng | 10h 11/3/2022 |
| RoomPage, Light | Nguyễn Văn Quang | 10h 11/3/2022 |
| GasSensor | Nguyễn Minh Phú | 10h 11/3/2022 |
| HomePage, ReportPage | Phan Thành Tín | 10h 11/3/2022 |