**Báo cáo tiến độ**

**Tuần 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày họp | 24/03/2022 | Time: 21h40h – 22h20 |
| Mục đích cuộc họp | Code giao diện và kết nối CSDL + kết nối server điều khiến với thiết bị thật | |
| Leader | Nguyễn Minh Phú | |
| Tên nhóm | DA\_CNPM\_FS | |

1. Thành viên tham gia cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | MSSV |
| Trần Huy Hoàng | 1913456 |
| Phan Thành Tín | 1915520 |
| Nguyễn Minh Phú | 1914659 |
| Nguyễn Văn Quang | 1914802 |
| Nguyễn Duy Mạnh | 1914121 |

2. Nội dung cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Chủ đề | Nội dung |
| 1. Code app với ReactNative | * Các thành viên lần lượt đảm nhiệm code giao diện cho từng page. |
| 1. Kết nối database | * Thực hiện kết nối Node js với MongoDB Atlas đã xây dựng. |
| 1. kết nối server điều khiến với thiết bị thật | * Tham khảo tài liệu hướng dẫn và tích hợp Microbit với các sensor (xem chương 5, 6) |

1. Nhiệm vụ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ được giao | Thành viên thực hiện | Dealine |
| AdminPage, NotificationPage | Nguyễn Duy Mạnh | 10h 25/3/2022 |
| Kết nối server điều khiến với thiết bị thật | Trần Huy Hoàng | 10h 25/3/2022 |
| RoomPage, Light | Nguyễn Văn Quang | 10h 25/3/2022 |
| GasSensor, Kết nối database | Nguyễn Minh Phú | 10h 25/3/2022 |
| HomePage, ReportPage | Phan Thành Tín | 10h 25/3/2022 |