**Báo cáo tiến độ**

**Tuần 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày họp | 28/03/2022 | Time: 21h40h – 22h20 |
| Mục đích cuộc họp | Code giao diện và kết nối CSDL + kết nối server điều khiển với thiết bị thật | |
| Leader | Nguyễn Minh Phú | |
| Tên nhóm | DA\_CNPM\_FS | |

1. Thành viên tham gia cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | MSSV |
| Trần Huy Hoàng | 1913456 |
| Phan Thành Tín | 1915520 |
| Nguyễn Minh Phú | 1914659 |
| Nguyễn Văn Quang | 1914802 |
| Nguyễn Duy Mạnh | 1914121 |

2. Nội dung cuộc họp

|  |  |
| --- | --- |
| Chủ đề | Nội dung |
| 1. Code app với ReactNative | * Các thành viên lần lượt đảm nhiệm code giao diện cho từng page. |
| 1. Kết nối database | * Thực hiện kết nối Node js với MongoDB Atlas đã xây dựng. |
| 1. kết nối server điều khiến với thiết bị thật | * Tham khảo tài liệu hướng dẫn và tích hợp Microbit với các sensor (xem chương 5, 6), hoàn thành điều khiển đèn led qua app và lấy dữ liệu của khí gas. Hiện thực 1 phần của chế độ auto |

1. Nhiệm vụ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nhiệm vụ được giao | Thành viên thực hiện | Dealine |
| AdminPage, NotificationPage | Nguyễn Duy Mạnh | 10h 1/4/2022 |
| Kết nối server điều khiển với thiết bị thật | Trần Huy Hoàng | 10h 1/4/2022 |
| RoomPage, Light | Nguyễn Văn Quang | 10h 1/4/2022 |
| GasSensor, Kết nối database | Nguyễn Minh Phú | 10h 1/4/2022 |
| HomePage | Phan Thành Tín | 10h 1/4/2022 |